**ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO PARA LA REALIZACION DE LA PRACTICA PRE PROFESIONAL I**

|  |  |
| --- | --- |
| Código: | PP1-01 |
| Versión: | 0.1 |
| Fecha de la versión: | 25/07/2021 |
| Empresa: | CENTRO COMERCIAL LA GRAN VIA S.A. A |
| Ruc: | 20352482189 |
| Dirección: | Jr. Ucayali #. 492 INT. 494 UCAYALI - CORONEL PORTILLO - CALLERIA |
| Creado por: | Rojas Flores Jhon Berthy [DESAROLLADOR-PRACTICANTE] |
| Correo: | Rojas.Flores.Berthy@gmail.com |
| Aprobado por: | Jessy Isabel Vargas Flores [GERENTA GENERAL] |
| Contacto: | 961903927 |
| Correo: | jisabelvf@gmail.com |
| Nombre del archivo: | PP1-01 – Acta de Practica Profesional I |
| Nivel de confidencialidad: | Media |

**Historial de Revisiones**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha | Versión | Modificado/Creado por | Descripción de la modificación |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Aprobación**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha | Nombre | Cargo | Sello y Firma |
|  |  |  |  |

**Mejora Continua**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Fecha | Revisor/Auditor | Resumen Observaciones |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre del Proyecto** | **Siglas del Proyecto** |
| Control de Ventas - Gastos y Análisis del Margen de Ganancias | C-VGMG-01 |
| **Descripción del Proyecto:** | |
| El proyecto se implementa en una necesidad de realizar una fluidez en el desarrollo y el flujo de trabajo respecto al control y organización de sus ingresos y egresos que genera cada negocio referente al día ,semana y mes de trabajo realizado, así también el análisis de sus márgenes generales los cuales dicha información no es controlada ni organizada por un método o sistema que agilice estos procesos dando así una gran pérdida de información y control que tienen todas las microempresas en la Galería la Gran Vía . | |
| **Definición del Producto del Proyecto:** | |
| El alcance del proyecto es para los espacios establecidos de su uso, para el manejo interno de cada establecimiento privado por cada microempresario de la Galería. Este producto será objetivo para la capacitación de nuevas tecnologías, dando así oportunidad de automatizar cualquier establecimiento con respecto al funcionamiento C-VGMG-01. | |
| **Definición de Requisitos del Proyecto:** | | |
| * **Requerimientos funcionales** * El sistema tendrá un control de registro de las ventas diarias que se realizará desde que se inicia la apertura del establecimiento, con datos como: Producto – Precio – Cantidad. Junto a esto tendrá otro formulario para los Registros de Gastos, los cuales serán establecidos por cada establecimiento. * El sistema tendrá un llenado de datos de buscador de productos al momento de realizar algún registro. * El sistema tendrá un registro de apertura, cada vez que se inicia un nuevo día este registrará fecha y hora tanto al inicio y cierre del establecimiento. * El sistema mostrará todos los registros que se vayan haciendo durante el día, al finalizar habrá opción de cierre, esto nos permitirá dar un resultado de todos los márgenes como: Ventas, Gastos y finalizando con un Margen Neto final del día. * El sistema tendrá una seguridad de que no se manejará modificaciones al momento de realizar algún registro por parte de cualquier empleado, esto solo tendrá acceso para el gerente o administrador del establecimiento con un formulario sobre pantalla pidiendo los datos de acceso para modificación de cualquier elemento. * Finalizando con la función principal, todos los márgenes obtenidos al finalizar el día serán enviados a una base de datos, los cuales se podrán mostrar en cualquier momento desde una nueva interfaz de registros, obteniendo así un análisis de sus ingresos y egresos que el establecimiento obtiene dando así información vital para una bitácora de flujo de negocio, con esto el sistema otorga un control para el manejo de sus avances como empresa. * **Requerimientos no funcionales** * **Accesibilidad**: Sistema disponible las horas del día de inicio a fin del día de trabajo. * Interfaz amigable con el usuario * **Seguridad**: Los permisos de acceso al sistema podrán ser cambiados solamente por el administrador de acceso a datos. * El sistema debe contar con medidas de seguridad para el tema de ingreso de datos respectos a los de selección de ventas y márgenes. * Para realizar un análisis o monitoreo de los registros anteriores o pasados, solo los podrá realizar la persona o el encargado con los datos de acceso de administrador. * **Usabilidad**: Sera un sistema ágil visualmente otorgando ítems e iconos amigables y fáciles de identificar. * **Escalabilidad**: El sistema estará propenso a obtener opciones programables para nuevas funcionalidades, desde el desarrollo se podrá otorgar dichas modificaciones. * **Reusabilidad**: El sistema tendrá clases de algoritmos para la reutilización de próximos componentes. * **Eficiencia**: El sistema tendrá datos eficientes referentes a los cálculos obtenidos de los márgenes generados. * **Legibilidad**: El sistema estará estructurado por tipos de textos legibles para el usuario para la realización de los procesos como también contará con un tipo de medida estándar. | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Objetivos del Proyecto:** | | |
| ***Concepto*** | ***Objetivos*** | ***criterio de Éxito*** |
| ***1. Alcance*** | El proyecto contempla la implementación de un sistema de control mencionados como tal para C-VGMG-01 | Aprobación por parte de la gerencia al termino de esta primera versión de proyecto. |
| ***2. Tiempo*** | El proyecto debe terminar en el plazo estipulado de fecha de inicio de 26/07/2021 finalizando al cumplir los 3 meses requeridos por el curso de Practicas Pre Profesionales I. | Concluir el proyecto en un plazo no mayor a 3 meses. |
| ***3. Costo*** | La práctica se realizará de forma remota y no tendrá costo por parte del practicante | Obtener los resultados sin realizar un costo adicional. |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Designación del especialista: desarrollador.** | | |
| ***Nombre*** | Rojas Flores Jhon Berthy | ***Niveles de autoridad*** |
| ***Reporta a*** | Gerenta General | Aprueba los requerimientos iniciales y finales para la pronta puesta en desarrollo del Proyecto. |
| ***Supervisa a*** | CENTRO COMERCIAL LA GRAN VIA S.A. A |

|  |
| --- |
| **Designación del las actividades entregables finales.** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Inicio del Proyecto**  1. Gestión del Proyecto.  2. Supervisión Presencial a los establecimientos para la recopilación de datos.  3. Análisis de los requerimientos y flujos de trabajo por cada establecimiento.  4..  5. .  Fin del Proyecto. | **JULIO 26/07/2021**  AGOSTO 02/08/2021  AGOSTO 09/08/2021  SETIEMBRE 06/09/2021  DICIEMBRE 2020/13/12  DICIEMBRE 2020/16/12  NOVIEMBRE |
| **Organizaciones o Grupos Organizacionales que intervienen en el Proyecto.** | |
| ***Organización o Grupo Organizacional*** | ***Rol que desempeña*** |
| **CENTRO COMERCIAL LA GRAN VIA S.A. A** | Entrega de información para el análisis previo al desarrollo como también información adicional recibida por los encargados del establecimiento respecto a los establecimientos de la galería. |

|  |
| --- |
| **Principales Amenazas del Proyecto** |
| * Falta de compromiso del Practicante del proyecto * Falta de recursos asignados al proyecto * Ampliación de los plazos en los entregables * Inadecuada definición del alcance * Sobrexplotar la información recibida de la empresa * Realizar agregados no estipulados por los requerimientos funcionales * No cumplir con las fechas de entrega de documentación de software * No realizar los registros de documento o avance de forma puntual * Realizar un trabajo rápido sin tener en cuenta las consecuencias |

|  |
| --- |
| **Principales Oportunidades del Proyecto***(Riesgos Positivos).* |
| Realizar este proceso de desarrollo de software nos otorgara un campo más amplio para cuando se realice proyectos mucho más grandes y de mayor información y necesidad, tendremos la oportunidad de demostrar el desarrollo de un proyecto de este nivel para la realización final de la entrega y demostrar nuestra capacidad para la misma. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Presupuesto Preliminar del Proyecto.** | |
| ***Concepto*** | ***Valor Referencial al concepto*** |
| Tiempo | 3.2 |
| Esfuerzo | 1 |
| Sueldo | 0 |
| Costo Proyecto | 0 |
| Otros | 0 |
| TOTAL S/: | **S/.0** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **promotor que autoriza el Proyecto.** | | | |
| ***Nombre*** | ***Empresa*** | ***Cargo*** | ***Fecha*** |
| Jessy Isabel Vargas Flores | CENTRO COMERCIAL LA GRAN VIA S.A. A | GERENTA GENERAL | 26/07/2021 |